## Slide 1: Gereksinim mühendisliği için iyi uygulamalar
Dr. Öğr. Üyesi Selman YAKUT
Kaynak: Software Requirements, Third Edition, Karl E. Wiegers, Microsoft Press, 2013

## Slide 2
Proje yöneticisi Kristin, "Gruba hoş geldin Sarah," dedi.
"Bu projenin gerekliliklerinde bize yardım etmeni sabırsızlıkla bekliyoruz.
Önceki işinizde iş analisti olduğunuzu anlıyorum. Burada nasıl başlamamız gerektiğine dair bir fikrin var mı?”
Sarah, "Eh," diye yanıtladı, "Bazı kullanıcılarla röportaj yapıp ne istediklerini görmem gerektiğini düşünüyordum.
Sonra bana söylediklerini yazarım. Bu, geliştiricilere başlamak için iyi bir yer sağlamalıdır.
Bu çoğunlukla daha önce yaptığımız şeydi. Konuşabileceğim bazı kullanıcılar tanıyor musunuz?

## Slide 3
“Hımmm. Bunun bu tür bir proje için yeterince iyi olacağını düşünüyor musunuz?” diye sordu. "Bu yaklaşımı daha önce denedik, ancak pek iyi sonuç vermedi.
Geçmiş BA deneyimlerinizdeki en iyi uygulamalar hakkında birkaç kullanıcıyla röportaj yapmaktan daha iyi olabilecek bazı fikirleriniz olabileceğini umuyordum. Özellikle yararlı bulduğunuz belirli teknikler var mı?«
Sarah oldukça şaşkındı. "Kullanıcılarla konuşmak ve onların söylediklerinden net özellikler yazmaya çalışmak dışında gereksinimlere yaklaşmanın herhangi bir özel yolunu gerçekten bilmiyorum. Son işimde, iş deneyimime dayanarak elimden gelenin en iyisini yaptım. Bakalım neler öğrenebileceğim."

## Slide 4
Her yazılım profesyonelinin, her proje zorluğuna yaklaşmak için kullanabileceği tekniklerden oluşan bir araç seti edinmesi gerekir.
Böyle bir araç kitine sahip olmayan bir uygulayıcı, şu anda makul görünen her şeye dayalı bir yaklaşım icat etmek zorunda kalır.
Bu tür ad hoc yöntemler nadiren harika sonuçlar verir.
Bazı insanlar, proje zorluklarınıza bütünsel çözümler sağlamayı amaçlayan belirli yazılım geliştirme metodolojilerini, paket teknik setlerini savunur.
Bununla birlikte, her durumda çalışması gereken standart bir süreç olan bir senaryoyu takip etmek de pek iyi çalışmaz.
Sektörün en iyi uygulamalarını belirlemeyi ve uygulamayı daha etkili buluyoruz.
En iyi uygulama yaklaşımı, yazılım araç kitinizi çeşitli sorunlara uygulayabileceğiniz çeşitli tekniklerle stoklar.

## Slide 5
En iyi uygulamalar kavramı tartışmalıdır: neyin “en iyi” olduğuna kim ve neye dayanarak karar verir?
Yaklaşımlardan biri, birçok kuruluşun projelerini analiz etmek için endüstri uzmanlarından oluşan bir grup toplamaktır.
Bu uzmanlar, etkili performansı başarılı projelerle ilişkilendirilen ve başarısız projelerde yetersiz veya hiç uygulanmayan uygulamaları ararlar.
Bu araçlar sayesinde uzmanlar, sürekli olarak üstün sonuçlar veren faaliyetler üzerinde fikir birliğine varır ve bunları en iyi uygulamalar olarak etiketler.

## Slide 6
Tablo 3-1, tüm geliştirme ekiplerinin gereksinim faaliyetlerinde daha iyi bir iş çıkarmasına yardımcı olabilecek 7 kategoride gruplandırılmış 50'den fazla uygulamayı listeler.
Uygulamaların birçoğu birden fazla kategoriye katkıda bulunur, ancak her uygulama tabloda yalnızca bir kez görünür.
Bu uygulamaların çoğu, proje paydaşları arasında daha etkili iletişime katkıda bulunur.
Bu bölümün başlığının "En iyi uygulamalar" değil, "Gereksinim mühendisliği için iyi uygulamalar" olduğunu unutmayın.
Tüm bu uygulamaların sistematik olarak bu amaçla değerlendirilip değerlendirilmeyeceği şüphelidir.
Bununla birlikte, diğer birçok uygulayıcı bu tekniklerin etkili olduğunu bulmuştur (Sommerville ve Sawyer 1997; Hofmann ve Lehner 2001; Gottesdiener 2005; IIBA 2009).

## Slide 8
Bu bölüm, her iyi uygulamayı kısaca açıklar ve bu kitaptaki diğer bölümlere veya teknik hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiniz diğer kaynaklara referanslar sağlar.
Bu uygulamalar her durum için uygun değildir, bu nedenle iyi muhakeme, sağduyu ve deneyim kullanın.
En iyi uygulamaların bile yetenekli iş analistleri tarafından seçilmesi, uygulanması ve düşünceli bir şekilde uygun durumlara uyarlanması gerekir.
Belirli bir projenin farklı bölümlerinin gereksinimlerini anlamak için farklı uygulamalar en uygun olabilir.
Kullanım durumları ve kullanıcı arabirimi prototipleri istemci tarafında yardımcı olabilirken, örneğin sunucu tarafında arabirim analizi daha değerlidir.

## Slide 9
Bu uygulamaları gerçekleştiren veya başrolü üstlenen kişiler, uygulamadan uygulamaya ve projeden projeye değişecektir.
İş analisti (BA), birçoğunda önemli bir rol oynayacaktır, ancak her projenin bir BA'sı yoktur.
Ürün sahibi, çevik bir projede bazı uygulamaları gerçekleştirebilir.
Yine diğer uygulamalar, proje yöneticisinin ilgi alanıdır.
Bir sonraki projeniz için seçtiğiniz uygulamalara liderlik edecek veya bunlara katılacak ekibinizdeki doğru kişilerin kimler olduğunu düşünün.

## Slide 10: Önemli
Mantıksız insanlarla uğraşıyorsanız, bu tekniklerin hiçbiri işe yaramaz.
Müşteriler, yöneticiler ve BT çalışanları bazen mantıksız görünebilir, ancak belki de sadece bilgisizdirler.
Belirli uygulamaları neden kullanmak istediğinizi bilmeyebilirler ve alışılmadık terim ve etkinliklerden rahatsız olabilirler.
Ortak çalıştığınız kişileri uygulamalar, bunları neden kullanmak istediğiniz ve işbirliği yapmanın kendi amaçları için neden önemli olduğu konusunda eğitmeyi deneyin.

## Slide 11: Bir gereksinim geliştirme süreci çerçevesi
"Temel yazılım gereksinimi" başlıklı 1. Bölüm'de gördüğünüz gibi gereksinim geliştirme, ortaya çıkarma, analiz, belirleme ve doğrulamayı içerir.
Yine de, bu etkinlikleri basit bir doğrusal, tek geçişli sırayla gerçekleştirmeyi beklemeyin.
Uygulamada, bu faaliyetler Şekil 3-1'de gösterildiği gibi iç içe geçmiş, artımlı ve yinelemelidir. "Ayrıntıların kademeli olarak iyileştirilmesi", gereksinim geliştirme için, neyin gerekli olduğuna dair ilk kavramlardan daha fazla kesinlik ve anlayışa doğru hareket eden önemli bir işletim ifadesidir.

## Slide 12
BA iseniz, müşterilere sorular soracak, söylediklerini dinleyecek ve ne yaptıklarını izleyeceksiniz (ortaya çıkarma).
Bu bilgileri anlamak için işleyecek, çeşitli kategorilerde sınıflandıracak ve müşteri ihtiyaçlarını olası yazılım gereksinimleriyle ilişkilendireceksiniz (analiz).
Analiziniz, bazı gereklilikleri açıklığa kavuşturmanız gerektiğini fark etmenize yol açabilir, böylece geri dönüp daha fazla açıklama yaparsınız.
Daha sonra müşteri girdisini ve türetilmiş gereksinimleri yazılı gereksinim beyanları ve diyagramları (şartname) olarak yapılandıracaksınız.
Gereksinimleri yazarken, bilginizdeki boşlukları kapatmak için geri dönüp bazı ek analizler yapmanız gerekebilir.
Ardından, bazı paydaşlardan yakaladığınız şeyin doğru ve eksiksiz olduğunu onaylamalarını ve hataları düzeltmelerini (doğrulama) isteyeceksiniz.
Tüm bunları, yazılım geliştirmeye başlamak için en önemli ve en güncel gereksinimler kümesi için yapacaksınız.
Doğrulama, bazı net olmayan gereksinimleri yeniden yazmanıza, bazı analiz faaliyetlerinizi yeniden gözden geçirmenize ve hatta geri dönüp ek açıklama yapmanıza neden olabilir.
Ardından, projenin bir sonraki bölümüne geçecek ve hepsini yeniden yapacaksınız.
Bu yinelemeli süreç, gereksinim geliştirme boyunca ve muhtemelen - çevik projelerde olduğu gibi - tüm proje süresi boyunca devam eder.

## Slide 13
Yazılım geliştirme projelerinin ve organizasyonel kültürlerin çeşitliliği nedeniyle, gereksinim geliştirmeye yönelik tek, kalıplaşmış bir yaklaşım yoktur.
Şekil 3-2, birçok proje için makul ayarlamalarla çalışacak gereksinimlerin geliştirilmesi için bir süreç çerçevesi önermektedir.
İş ihtiyacı veya pazar fırsatı, Şekil 3-2'de gösterilen sürecin öncülüdür.
Bu adımlar genellikle yaklaşık olarak sayısal sırayla gerçekleştirilir, ancak süreç kesin olarak sıralı değildir.
İlk yedi adım tipik olarak projenin başında bir kez gerçekleştirilir (gerçi ekibin tüm bu faaliyetleri periyodik olarak yeniden ziyaret etmesi gerekecektir).
Kalan adımlar, her sürüm veya geliştirme yinelemesi için gerçekleştirilir.
Bu aktivitelerin birçoğu yinelemeli olarak gerçekleştirilebilir ve iç içe geçebilirler.
Örneğin, her yinelemeden sonra bir gözden geçirme (adım 12) gerçekleştirerek küçük parçalar halinde 8, 9 ve 10. adımları gerçekleştirebilirsiniz.

## Slide 15
Gereksinim mühendisliğinin beşinci alt disiplini gereksinim yönetimidir.
Gereksinim yönetimi, gereksinimleri elinize aldıktan sonra onlarla başa çıkmanıza yardımcı olan uygulamaları kapsar.
Bu uygulamalar arasında sürüm kontrolü ve temel alma, değişiklik kontrolü, gereksinim durumunun izlenmesi ve gereksinimlerin diğer sistem öğelerine kadar izlenmesi yer alır.
Gereksinim yönetimi, proje süresi boyunca düşük bir yoğunluk seviyesinde gerçekleştirilecektir.

## Slide 16
Şekil 3-3, bazı yaygın yazılım geliştirme yaşam döngülerinin, ürün geliştirme süreci boyunca gereksinim çabasını nasıl dağıttığını göstermektedir.
Farklı yaşam döngülerini takip eden karşılaştırılabilir büyüklükteki projeler için toplam gereksinim çabası çok farklı olmayabilir, ancak gereksinim çalışmasının zamanlama dağılımı çok farklıdır.
Saf şelale yaşam döngüsünde, yalnızca bir ana sürüm yayınlamayı planlıyorsunuz, bu nedenle gereksinim geliştirme çabalarının çoğu projenin başlangıcına tahsis ediliyor (Şekil 3-3'teki kesintisiz çizgi).
Bu yaklaşım hala epeyce projede kullanılmaktadır ve bazıları için uygundur.
Ancak, projenin başlangıcında geleneksel bir "gereksinimler aşaması" planlasanız ve ardından tasarıma geçseniz bile, proje boyunca bazı ek gereksinimler çalışması yapmak zorunda kalacağınıza güvenebilirsiniz.

## Slide 17
ŞEKİL 3-3 Gereksinim geliştirme çabalarının zaman içindeki dağılımı, farklı geliştirme yaşam döngülerini takip eden projeler için değişiklik gösterir.

## Slide 18
Rational Unified Process (Jacobson, Booch ve Rumbaugh 1999) gibi yinelemeli bir geliştirme sürecini takip eden projeler, geliştirme süreci boyunca her yinelemede gereksinimler üzerinde çalışacak ve ilk yinelemede daha fazla vurgu yapılacaktır (Şekildeki kesikli çizgi) 3-3).
Bu, her biri ürünün nihai işlevselliğinin önemli bir bölümünü sağlayan bir dizi aşamalı sürüm planlıyorsanız da geçerlidir.

## Slide 19
Çevik ve diğer artımlı geliştirme projeleri, işlevselliği birkaç haftada bir yayınlamayı amaçlar (Larman 2004).
Şekil 3-3'te noktalı çizgi ile gösterildiği gibi, sık ama küçük gereksinim geliştirme çabaları olacaktır.
Bu tür projeler, kullanıcının sistem yardımıyla başarmak istediği ana hedefleri açıklayan basit kullanıcı öyküleri biçimindeki kullanıcı gereksinimlerinin toplanmasında bir ilk kesim yaparak başlar.
Bu yaklaşımda, geliştirme çabalarını tahmin edebilmeniz ve önceliklendirebilmeniz için hikayeler hakkında yeterince bilgi sahibi olmanız gerekir.
Bu kullanıcı gereksinimlerine öncelik vermek, yinelemeler veya sprintler olarak adlandırılan belirli geliştirme artışlarına hangilerinin tahsis edileceğini belirlemenizi sağlar.
Tahsis edilen bu gereksinimler, her geliştirme döngüsü için tam zamanında bir şekilde daha ayrıntılı olarak incelenebilir.

## Slide 20
Projenizin yaşam döngüsünden bağımsız olarak, Şekil 3-2'de gösterilen faaliyetlerden hangisinin değer katacağını ve riski azaltacağını her sürüm veya yineleme için kendinize sormalısınız.
Gereksinimlerin herhangi bir bölümü için 17. adımı tamamladıktan sonra, sistemin o bölümünün yapımına başlamaya hazırsınız demektir.
Sonraki sürüm veya artış için temel oluşturacak olan bir sonraki kullanıcı gereksinimleri grubuyla 8'den 17'ye kadar olan adımları tekrarlayın.

## Slide 21: İyi uygulamalar: Gereksinimlerin ortaya çıkarılması
Bölüm 1, üç gereksinim düzeyini tartıştı: iş, kullanıcı ve işlevsel.
Bunlar, proje sırasında farklı zamanlarda farklı kaynaklardan gelir, farklı kitlelere ve amaçlara sahiptir ve farklı şekillerde belgelenmesi gerekir.
Ayrıca, uygun kaynaklardan çeşitli boyutlarda kalite beklentileri gibi işlevsel olmayan gereksinimleri de ortaya çıkarmanız gerekir.
Aşağıda, sayısız gereksinim bilgisi türünün ortaya çıkarılmasına yardımcı olabilecek bazı uygulamalar yer almaktadır.

## Slide 22: Ürün vizyonunu ve proje kapsamını tanımlayın
Vizyon ve kapsam belgesi, ürünün iş gereksinimlerini içerir.
Vizyon bildirimi, tüm paydaşlara ürünün sonucuna ilişkin ortak bir anlayış sağlar.
Kapsam, belirli bir sürüm veya yineleme için içeridekiler ve dışarıdakiler arasındaki sınırı tanımlar.
Vizyon ve kapsam birlikte, önerilen gereksinimleri değerlendirmek için bir referans sağlar.
Vizyon, proje boyunca nispeten sabit kalmalıdır, ancak planlanan her sürüm veya yinelemenin kendi kapsam bildirimine ihtiyacı vardır.
Daha fazla bilgi için Bölüm 5, "İş gereksinimlerinin oluşturulması"na bakın.

## Slide 23: Kullanıcı sınıflarını ve özelliklerini belirleyin
Herhangi bir kullanıcı topluluğunun ihtiyaçlarını gözden kaçırmamak için, ürününüz için çeşitli kullanıcı gruplarını tanımlayın.
Kullanım sıklığı, kullanılan özellikler, ayrıcalık seviyeleri veya deneyim açısından farklılık gösterebilirler.
Ürün tasarımını etkileyebilecek iş görevlerinin, tutumlarının, konumlarının veya kişisel özelliklerinin özelliklerini tanımlayın.
Belirli kullanıcı sınıflarını temsil edecek hayali kişilerin tanımları olan kullanıcı karakterleri oluşturun.
Daha fazla bilgi için Bölüm 6, “Kullanıcının sesini bulma” konusuna bakın.

## Slide 24: Her kullanıcı sınıfı için bir ürün şampiyonu seçin
Her kullanıcı sınıfı için müşterinin gerçek sesi olarak doğru bir şekilde hizmet edebilecek bir kişiyi tanımlayın.
Ürün şampiyonu, kullanıcı sınıfının ihtiyaçlarını sunar ve onun adına kararlar alır.
Bu, kullanıcılarınızın iş arkadaşlarınız olduğu dahili bilgi sistemleri geliştirme için en kolay yoldur.
Ticari ürün geliştirme için, uygun ürün savunucularını bulmak için büyük müşterilerle veya beta test siteleriyle mevcut ilişkilerinizi geliştirin.
Daha fazla bilgi için Bölüm 6'ya bakın.

## Slide 25: Tipik kullanıcılarla odak grupları yürütün
Önceki ürünlerinizin veya benzer ürünlerin temsili kullanıcı gruplarını bir araya getirin.
Geliştirilmekte olan ürün için hem işlevsellik hem de kalite özelliklerine ilişkin girdilerini toplayın.
Odak grupları, geniş ve çeşitli bir müşteri tabanına sahip olabileceğiniz ticari ürün geliştirme için özellikle değerlidir.
Ürün savunucularının aksine, odak gruplarının genellikle karar verme yetkisi yoktur. Daha fazla bilgi için bkz.
Bölüm 7, "Gereksinimlerin ortaya çıkarılması".

## Slide 26: Kullanıcı gereksinimlerini belirlemek için kullanıcı temsilcileriyle birlikte çalışın
Kullanıcı temsilcilerinizle birlikte, yazılımla gerçekleştirmeleri gereken görevleri ve elde etmeye çalıştıkları değeri keşfedin.
Kullanıcı gereksinimleri, kullanım senaryoları, kullanıcı hikayeleri veya senaryolar şeklinde ifade edilebilir.
Kullanıcılar ve sistem arasındaki her görevi tamamlamalarına izin verecek etkileşimleri tartışın.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 8, "Kullanıcı gereksinimlerini anlama".

## Slide 27: Sistem olaylarını ve yanıtlarını tanımlayın
Sistemin karşılaşabileceği dış olayları ve her olaya beklenen yanıtını listeleyin.
Dış olayların üç sınıfı vardır.
  Sinyal olayları, harici donanım cihazlarından alınan kontrol sinyalleri veya verilerdir.
  Geçici veya zamana dayalı olaylar, örneğin sisteminizin her gece aynı saatte oluşturduğu harici veri beslemesi gibi bir yanıtı tetikler.
  İş olayları, iş uygulamalarında kullanım örneklerini tetikler.
Daha fazla bilgi için Bölüm 12, “Bir resim 1024 kelimeye bedeldir”e bakın.

## Slide 28: Ortaya çıkarma görüşmeleri yapın
Görüşmeler, bire bir veya küçük bir paydaş grubuyla gerçekleştirilebilir.
Paydaşların çok fazla zamanını almadan gereksinimleri ortaya çıkarmanın etkili bir yoludur çünkü insanlarla yalnızca onlar için önemli olan belirli gereksinimleri tartışmak için buluşursunuz.
Mülakatlar, bu kişilerin herhangi bir anlaşmazlığı çözmek için bir araya geldiği çalıştaylara hazırlanırken gereksinimlerin kişilerden ayrı ayrı ortaya çıkarılmasına yardımcı olur.
Daha fazla bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

## Slide 29: Kolaylaştırılmış ortaya çıkarma çalıştayları düzenleyin
Analistler ve müşteriler arasında işbirliğine izin veren kolaylaştırılmış gereksinimler ortaya çıkarma atölyeleri, kullanıcı ihtiyaçlarını keşfetmenin ve gereksinim belgelerini taslak haline getirmenin güçlü bir yoludur (Gottesdiener 2002).
Bu tür çalıştaylara bazen Ortak Uygulama Tasarımı veya JAD oturumları adı verilir (Wood ve Silver 1995).
Daha fazla bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

## Slide 30: Kullanıcıları işlerini yaparken gözlemleyin
Kullanıcıların iş görevlerini yerine getirmelerini izlemek, yeni bir uygulamayı potansiyel kullanımları için bir bağlam oluşturur.
Basit süreç akış şemaları, ilgili adımları ve kararları tasvir edebilir ve farklı kullanıcı gruplarının nasıl etkileşime girdiğini gösterebilir.
İş süreci akışını belgelemek, bu süreci desteklemesi amaçlanan bir çözüm için gereksinimleri belirlemenize yardımcı olacaktır.
Daha fazla bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

## Slide 31: Anketleri dağıtın
Anketler, neye ihtiyaçları olduğunu belirlemek için geniş kullanıcı gruplarını araştırmak için kullanılan bir yoldur.
Anketler, herhangi bir büyük kullanıcı popülasyonu için yararlıdır, ancak özellikle dağıtılmış gruplar için yararlıdır.
Sorular iyi yazılmışsa, anketler ihtiyaçlarla ilgili analitik bilgileri hızlı bir şekilde belirlemenize yardımcı olabilir.
Anket sonuçlarına göre ek ortaya çıkarma çabaları daha sonra odaklanabilir.
Daha fazla bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

## Slide 32: Belge analizi gerçekleştirin
Mevcut belgeler, sistemlerin şu anda nasıl çalıştığını veya ne yapmaları gerektiğini ortaya çıkarmaya yardımcı olabilir.
Dokümantasyon, mevcut sistemler, iş süreçleri, gereksinim özellikleri, rakip araştırmaları ve COTS (ticari kullanıma hazır) paket kullanıcı kılavuzları hakkında her türlü yazılı bilgiyi içerir.
Belgeleri incelemek ve analiz etmek, kalması gereken işlevleri, kullanılmayan işlevleri, insanların şu anda işlerini nasıl yaptıklarını, rakiplerin neler sunduğunu ve satıcıların yazılımlarının ne yapması gerektiğini söylediklerini belirlemeye yardımcı olabilir.
Daha fazla bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

## Slide 33: Gereksinim fikirleri için mevcut sistemlerin sorun raporlarını inceleyin
Kullanıcılardan gelen sorun raporları ve geliştirme talepleri, daha sonraki bir sürümde veya yeni bir üründe dahil edilecek yetenekler için zengin bir fikir kaynağı sağlar.
Yardım masası ve destek personeli, gelecekteki geliştirme çalışmaları için gereklilikler konusunda değerli girdiler sağlayabilir.

## Slide 34: Mevcut gereksinimleri yeniden kullanın
Müşteriler, mevcut bir üründe halihazırda bulunana benzer bir işlevsellik talep ederse, gereksinimlerin (ve müşterilerin!) mevcut yazılım bileşenlerinin yeniden kullanılmasına veya uyarlanmasına izin verecek kadar esnek olup olmadığına bakın.
Projeler genellikle güvenlik gereksinimleri gibi bir kuruluşun iş kurallarına uyan gereksinimleri ve erişilebilirlik gereksinimleri gibi devlet düzenlemelerine uyan gereksinimleri yeniden kullanabilir.
Yeniden kullanım için diğer iyi adaylar arasında sözlükler, veri modelleri ve tanımları, paydaş profilleri, kullanıcı sınıfı açıklamaları ve kişiler yer alır.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 18, "Gereksinimlerin yeniden kullanımı".

## Slide 35: İyi uygulamalar: Gereksinim analizi
Gereksinim analizi, tüm paydaşların bunları anlamasını sağlamak için gereksinimleri iyileştirmeyi ve hatalar, eksiklikler ve diğer eksiklikler için incelemeyi içerir.
Analiz, üst düzey gereksinimleri uygun ayrıntı düzeylerine ayırmayı, prototipler oluşturmayı, fizibiliteyi değerlendirmeyi ve öncelikleri müzakere etmeyi içerir.
Amaç, yöneticilerin gerçekçi proje tahminleri oluşturabilmeleri ve teknik personelin tasarım, yapım ve testler ile devam edebilmesi için yeterli kalite ve hassasiyette gereksinimler geliştirmektir.
Gereksinimlerin bazılarını birden çok şekilde temsil etmek çok değerlidir; örneğin, hem metinsel hem de görsel biçimlerde veya hem gereksinimler hem de testler biçiminde (Wiegers 2006).
Bu farklı görüşler, tek bir görüşün sağlayamayacağı içgörüleri ve sorunları ortaya çıkaracaktır.
Çoklu görüşler, tüm paydaşların ürün teslim edildiğinde sahip olacakları ortak bir anlayışa - ortak bir vizyona - ulaşmalarına da yardımcı olur.

## Slide 36: Uygulama ortamını modelleyin
Bağlam diyagramı, yeni sistemin ortamına nasıl uyduğunu gösteren basit bir analiz modelidir.
Geliştirilmekte olan sistem ile kullanıcılar, donanım aygıtları ve diğer sistemler gibi harici varlıklar arasındaki sınırları ve arabirimleri tanımlar.
Bir ekosistem haritası, çözüm uzayında birbirleriyle etkileşim halinde olan çeşitli sistemleri ve bunların ara bağlantılarının doğasını gösterir (Beatty ve Chen 2012).
Daha fazla bilgi için Bölüm 5'e bakın.

## Slide 37: Kullanıcı arabirimi ve teknik prototipler oluşturun
Geliştiriciler veya kullanıcılar gereksinimlerden emin olmadığında, kavramları ve olasılıkları daha somut hale getirmek için bir prototip (kısmi, olası veya ön uygulama) oluşturun.
Prototipler, geliştiricilerin ve kullanıcıların çözülmekte olan sorun hakkında ortak bir anlayışa ulaşmalarına ve gereksinimleri doğrulamaya yardımcı olmalarına olanak tanır.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 15, "Prototip oluşturma yoluyla risk azaltma".

## Slide 38: Gereksinim fizibilitesini analiz edin
BA, amaçlanan işletim ortamında her gereksinimi kabul edilebilir maliyet ve performansla uygulamanın fizibilitesini değerlendirmek için geliştiricilerle birlikte çalışmalıdır.
Bu, paydaşların diğer gereksinimlerle çatışmalar ve bağımlılıklar, dış etkenlere bağımlılıklar ve teknik engeller dahil olmak üzere her bir gereksinimi uygulamayla ilişkili riskleri anlamalarına olanak tanır.
Teknik olarak mümkün olmayan veya uygulanması aşırı derecede pahalı olan gereksinimler belki basitleştirilebilir ve yine de projenin iş hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunabilir.

## Slide 39: Gereksinimlere öncelik verin
Ekibin önce en yüksek değeri veya en zamanında işlevselliği uygulamasını sağlamak için gereksinimleri önceliklendirmek önemlidir.
Ürün özelliklerinin, kullanım durumlarının, kullanıcı hikayelerinin veya işlevsel gereksinimlerin göreli uygulama önceliğini belirlemek için analitik bir yaklaşım uygulayın.
Önceliğe bağlı olarak, her bir özelliği veya gereksinim kümesini hangi sürümün veya artışın içereceğini belirleyin.
Yeni gereksinimler önerildikçe ve müşteri ihtiyaçları, pazar koşulları ve iş hedefleri geliştikçe proje boyunca öncelikleri ayarlayın.
Bkz. Bölüm 16,Daha fazla bilgi için "Önce ilk şeyler: Gereksinim önceliklerini belirleme".

## Slide 40: Veri sözlüğü oluşturma
Veri öğelerinin ve sistemle ilişkili yapıların tanımları veri sözlüğünde bulunur.
Bu, proje üzerinde çalışan herkesin tutarlı veri tanımları kullanmasını sağlar.
Gereksinimler geliştirildikçe, müşteriler ve geliştirme ekibi arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için veri sözlüğü problem alanındaki veri öğelerini tanımlamalıdır.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 13, "Veri gereksinimlerinin belirtilmesi".

## Slide 41: Gereksinimleri modelleyin
Bir analiz modeli, işlevsel gereksinimler listesinin metinsel sunumunun aksine gereksinimleri görsel olarak gösteren bir diyagramdır.
Modeller yanlış, tutarsız, eksik ve gereksiz gereksinimleri ortaya çıkarabilir.
Bu tür modeller arasında veri akış diyagramları, varlık-ilişki diyagramları, durum geçiş diyagramları, durum tabloları, diyalog haritaları, karar ağaçları ve diğerleri bulunur (Beatty ve Chen 2012).
Modelleme hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 5, 12 ve 13'e bakın.

## Slide 42: Sisteminiz ve dış dünya arasındaki arabirimleri analiz edin
Tüm yazılım sistemlerinin, dünyanın diğer bölgeleriyle harici arabirimler aracılığıyla bağlantıları vardır.
Bilgi sistemlerinin kullanıcı arayüzleri vardır ve genellikle diğer yazılım sistemleriyle veri alışverişi yapar.
Gömülü sistemler, yazılım ve donanım bileşenleri arasındaki ara bağlantıları içerir.
Ağa bağlı uygulamaların iletişim arayüzleri vardır.
Bunları analiz etmek, uygulamanızın ortamına sorunsuz bir şekilde sığmasını sağlamaya yardımcı olur.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 10, "Gereksinimlerin belgelenmesi".

## Slide 43: Gereksinimleri alt sistemlere dağıtın
Birden çok alt sistem içeren karmaşık bir ürün için gereksinimler, çeşitli yazılım, donanım ve insan alt sistemleri ve bileşenleri arasında paylaştırılmalıdır.
Böyle bir ürüne örnek olarak, manyetik veya optik rozetler, tarayıcılar, video kameralar ve kaydediciler, kapı kilitleri ve insan koruyucular içeren güvenli bir binaya erişim sistemi verilebilir.
Daha fazla bilgi için Bölüm 26, “Gömülü ve diğer gerçek zamanlı sistem projeleri”ne bakın.

## Slide 44: İyi uygulamalar: Gereksinimlerin belirtimi
Gereksinim belirtimlerinin özü, farklı türlerdeki gereksinimleri hedef kitle tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek şekilde tutarlı, erişilebilir ve gözden geçirilebilir bir şekilde belgelemektir.
İş gereksinimlerini bir vizyon ve kapsam belgesine kaydedebilirsiniz.
Kullanıcı gereksinimleri tipik olarak kullanım senaryoları veya kullanıcı hikayeleri şeklinde temsil edilir.
Ayrıntılı yazılım işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimler, bir yazılım gereksinimleri belirtimine (SRS) veya gereksinim yönetimi aracı gibi alternatif bir havuza kaydedilir.

## Slide 45: Gereksinim belge şablonlarını benimseyin
Kuruluşunuzdaki gereksinimleri belgelemek için Bölüm 5'teki vizyon ve kapsam belgesi şablonu, Bölüm 8'deki kullanım senaryosu şablonu ve Bölüm 10'daki SRS şablonu gibi standart şablonları benimseyin.
Şablonlar, kayıt için tutarlı bir yapı sağlar. gereksinimlerle ilgili çeşitli bilgi grupları.
Gereksinimleri geleneksel belge biçiminde saklamasanız bile, şablon size keşfetmeniz ve kaydetmeniz gereken çeşitli gereksinim bilgilerini hatırlatır.

## Slide 46: Gereksinim kökenlerini belirleyin
Tüm paydaşların her gereksinime neden ihtiyaç duyulduğunu bilmelerini sağlamak için her birini kaynağına kadar izleyin.
Bu bir kullanım durumu veya başka bir müşteri girdisi, üst düzey bir sistem gereksinimi veya bir iş kuralı olabilir.
Her gereksinimden etkilenen paydaşların kaydedilmesi, bir değişiklik talep edildiğinde kiminle iletişime geçeceğinizi söyler.
Gereksinim kaynakları, izlenebilirlik bağlantıları aracılığıyla veya bu amaç için bir gereksinim özniteliği tanımlanarak belirlenebilir.
Gereksinim nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 27, "Gereksinim yönetimi uygulamaları"na bakın.

## Slide 47: Her gereksinimi benzersiz bir şekilde etiketleyin
Her gereksinime benzersiz bir tanımlayıcı etiket vermek için bir kural tanımlayın.
Sözleşme, zaman içinde gereksinimlerde yapılan eklemelere, silmelere ve değişikliklere dayanacak kadar sağlam olmalıdır.
Gereksinimlerin etiketlenmesi, gereksinimlerin izlenebilirliğine ve yapılan değişikliklerin kaydedilmesine izin verir.
Daha fazla bilgi için Bölüm 10'a bakın.

## Slide 48: İş kurallarını kaydedin
İş kuralları, şirket politikalarını, resmi düzenlemeleri, standartları ve hesaplama algoritmalarını içerir.
İş kurallarınızı bir projenin gereksinimlerinden ayrı olarak belgeleyin, çünkü bunlar genellikle belirli bir projenin kapsamı dışındadır.
Yani, iş kurallarını proje düzeyinde bir varlık olarak değil, kurumsal düzeyde bir varlık olarak ele alın.
Bazı kurallar, onları zorunlu kılan işlevsel gereksinimlere yol açacaktır, bu nedenle bu gereksinimler ile karşılık gelen kurallar arasındaki izlenebilirlik bağlantılarını tanımlayın.
Daha fazla bilgi için Bölüm 9, "Kurallara göre oynamak" konusuna bakın.

## Slide 49: İşlevsel olmayan gereksinimleri belirtin
Tam olarak yapması gerekeni yapan ancak kullanıcıların kalite beklentilerini karşılamayan bir çözüm uygulamak mümkündür.
Bu sorunu önlemek için, başarı için önemli olan kalite özelliklerini anlamak için işlevsellik tartışmasının ötesine geçmeniz gerekir.
Bu özellikler performans, güvenilirlik, kullanılabilirlik, değiştirilebilirlik ve diğerlerini içerir.
Bu kalite özelliklerinin göreli önemine ilişkin müşteri girdisi, geliştiricinin uygun tasarım kararları vermesine olanak tanır.
Ayrıca harici arabirim gereksinimlerini, tasarım ve uygulama kısıtlamalarını, uluslararasılaştırma sorunlarını ve diğer işlevsel olmayan gereksinimleri belirtin.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 14, "İşlevselliğin ötesinde".

## Slide 50: İyi uygulamalar: Gereksinim doğrulaması
Doğrulama, gereksinimlerin doğru olmasını, istenen kalite özelliklerini göstermesini ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar.
Okuduğunuzda iyi görünen gereksinimler, geliştiriciler onlarla çalışmaya çalıştığında belirsizliklere ve boşluklara dönüşebilir.
Gereksinimler, tasarım ve nihai sistem testi ve kullanıcı kabul testi için güvenilir bir temel olarak hizmet edecekse, bu sorunları düzeltmelisiniz.
Bölüm 17, "Gereksinimlerin doğrulanması", bu konuyu daha ayrıntılı olarak ele almaktadır.

## Slide 51: Gereksinimleri gözden geçirin
Gereksinimlerin akran incelemesi, özellikle inceleme adı verilen titiz inceleme türü, mevcut en yüksek değerli yazılım kalitesi uygulamalarından biridir (Wiegers 2002).
Farklı bakış açılarını (analist, müşteri, geliştirici ve testçi gibi) temsil eden küçük bir inceleme ekibi oluşturun ve yazılı gereksinimleri, analiz modellerini ve hatalar için ilgili bilgileri dikkatlice inceleyin.
Gereksinim geliştirme sırasında gayri resmi ön incelemeler de değerlidir.
Ekip üyelerini, etkili gereksinim incelemelerini nasıl gerçekleştirecekleri ve kuruluşunuz için bir inceleme sürecini nasıl benimseyecekleri konusunda eğitmek önemlidir.
Daha fazla bilgi için Bölüm 17'ye bakın.

## Slide 52: Gereksinimleri test edin
Testler, gereksinimlerin alternatif bir görünümünü oluşturur.
Test yazmak, beklenen işlevselliğin doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını nasıl anlayacağınızı düşünmenizi gerektirir.
Belirli koşullar altında ürünün beklenen davranışını belgelemek için kullanıcı gereksinimlerinden testler türetin.
Kullanıcı beklentilerini yansıttıklarından emin olmak için müşterilerle testleri gözden geçirin.
Hiçbir gereksinimin gözden kaçırılmadığından ve hepsinin karşılık gelen testlere sahip olduğundan emin olmak için testleri işlevsel gereksinimlerle eşleştirin.
Analiz modellerinin ve prototiplerin doğruluğunu doğrulamak için testleri kullanın.
Çevik projeler genellikle ayrıntılı işlevsel gereksinimler yerine kabul testleri oluşturur.
Daha fazla bilgi için Bölüm 17'ye bakın.

## Slide 53: Kabul kriterlerini tanımlayın
Kullanıcılardan, çözümün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığına ve kullanıma uygun olup olmadığına nasıl karar vereceklerini açıklamalarını isteyin.
Kabul kriterleri,
  yazılımın kullanıcı gereksinimlerine dayalı olarak tanımlanmış bir dizi kabul testinden geçmesi,
  işlevsel olmayan belirli gereksinimlerin karşılandığını göstermesi,
  açık kusurları ve sorunları izlemesi,
  başarılı bir devreye alma için altyapıya ve eğitime sahip olması
  ve daha fazlasını içerir.
Daha fazla bilgi için Bölüm 17'ye bakın.

## Slide 54: Gereksinimleri simüle edin
Proje ekibinin önerilen bir sistemi yazılı gereksinim spesifikasyonlarının yerine veya bunları artırmak için simüle etmesine izin veren ticari araçlar mevcuttur.
Simülasyon, BA'ların bir sistemin yürütülebilir modellerini hızla oluşturmak için kullanıcılarla çalışmasına izin vererek prototip oluşturmayı bir sonraki seviyeye taşıyor.
Kullanıcılar, gereksinimleri doğrulamak ve tasarım seçimleri yapmak için simüle edilmiş sistemle etkileşim kurabilir ve gereksinimleri somut koda dönüştürülmeden önce hayata geçirebilir.
Simülasyon, gereksinimlerin dikkatli bir şekilde ortaya çıkarılması ve analizinin yerine geçmez, ancak güçlü bir ek sağlar.

## Slide 55: İyi uygulamalar: Gereksinim yönetimi
Bir çalışma grubu için ilk gereklilikleri elde ettikten sonra, geliştirme sırasında müşterilerin, yöneticilerin, pazarlamanın, geliştirme ekibinin ve diğerlerinin talep ettiği kaçınılmaz değişikliklerle başa çıkmalısınız.
Etkili değişiklik yönetimi, değişiklik teklif etmek, bunların potansiyel maliyetini ve proje üzerindeki etkisini değerlendirmek ve uygun paydaşların önerilen değişikliklerden hangilerinin dahil edileceği konusunda mantıklı iş kararları vermesini sağlamak için bir süreç gerektirir.
Yerleşik yapılandırma yönetimi uygulamaları, etkili gereksinim yönetimi için bir ön koşuldur.
Kod tabanınızı kontrol etmek için kullandığınız aynı sürüm kontrol araçları, gereksinim belgelerinizi yönetebilir.
Daha da iyisi, gereksinimleri, bu uygulamaları gerçekleştirmek için birçok yetenek sağlayan bir gereksinim yönetimi aracında depolayın.

## Slide 56: Bir gereksinim değişikliği kontrol süreci oluşturun
Değişimi boğmak veya değişmemesini ummak yerine, olacağı gerçeğini kabul edin ve aşırı değişimlerin kaosa neden olmasını önleyecek bir mekanizma oluşturun.
Değişiklik süreciniz, gereksinim değişikliklerinin nasıl önerildiğini, analiz edildiğini ve çözüldüğünü tanımlamalıdır.
Bu süreçte önerilen tüm değişiklikleri yönetin.
Kusur izleme araçları, değişiklik kontrol sürecini destekleyebilir.
Önerilen gereksinim değişikliklerini değerlendirmek, hangilerinin kabul edileceğine karar vermek ve uygulama önceliklerini veya hedef sürümleri belirlemek için küçük bir proje paydaş grubunu bir değişiklik kontrol kurulu (CCB) olarak belirleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 28, “Değişim olur”.

## Slide 57: Gereksinim değişiklikleri üzerinde etki analizi gerçekleştirin
Etki analizi, CCB'nin bilinçli iş kararları almasına yardımcı olan değişim sürecinin önemli bir unsurudur.
Proje üzerinde sahip olacağı etkiyi değerlendirmek için önerilen her gereksinim değişikliğini değerlendirin.
Değiştirmeniz gerekebilecek diğer gereksinimleri, tasarım öğelerini, kaynak kodunu ve testleri belirlemek için gereksinim izlenebilirlik matrisini kullanın.
Değişikliği uygulamak için gereken görevleri belirleyin ve bu görevleri gerçekleştirmek için gereken çabayı tahmin edin.
Daha fazla bilgi için Bölüm 28'e bakın.

## Slide 58: Gereksinim kümelerinin temellerini ve kontrol sürümlerini oluşturun
Temel, genellikle belirli bir sürüm veya yineleme için üzerinde anlaşmaya varılan bir dizi gereksinimi tanımlar.
Gereksinimler temel alındıktan sonra, değişiklikler yalnızca projenin değişiklik kontrol süreci aracılığıyla yapılmalıdır.
Taslaklar ve temel çizgiler ile önceki ve mevcut sürümler arasındaki karışıklığı önlemek için gereksinim belirtiminin her sürümüne benzersiz bir tanımlayıcı verin.
Daha fazla bilgi için Bölüm 2, "Müşterinin bakış açısından gereksinimler" ve Bölüm 27'ye bakın.

## Slide 59: Gereksinim değişikliklerinin geçmişini koruyun
Bireysel gereksinimlerde yapılan değişikliklerin geçmişini saklayın.
Bazen bir gereksinimin önceki bir sürümüne geri dönmeniz veya bir gereksinimin mevcut haliyle nasıl ortaya çıktığını bilmek istemeniz gerekir.
Gereksinimlerin değiştirildiği tarihleri, yapılan değişiklikleri, her değişikliği kimin ve neden yaptığını kaydedin.
Bir sürüm kontrol aracı veya gereksinim yönetimi aracı bu görevlerde yardımcı olabilir.

## Slide 60: Her gereksinimin durumunu izleyin
Uygulamayı etkileyen herhangi bir türden her ayrı gereksinim için bir kayıt içeren bir havuz oluşturun.
Durumu (önerilen, onaylanan, uygulanan veya doğrulanan gibi) dahil olmak üzere her gereksinimle ilgili temel nitelikleri depolayın, böylece istediğiniz zaman her durum kategorisindeki gereksinimlerin sayısını izleyebilirsiniz.
Geliştirme ve sistem testi boyunca ilerlerken her gereksinimin durumunu izlemek, genel proje durumu hakkında bilgi sağlar.
Daha fazla bilgi için Bölüm 27'ye bakın.

## Slide 61: Gereksinim sorunlarını izleme
Meşgul insanlar karmaşık bir proje üzerinde çalışırken, çözülmesi gereken gereksinimler hakkındaki sorular, ortadan kaldırılması gereken boşluklar ve gereksinimlerin gözden geçirilmesinden kaynaklanan sorunlar da dahil olmak üzere ortaya çıkan birçok sorunu gözden kaçırmak kolaydır.
Sorun izleme araçları, bu öğelerin gözden kaçmasını engelleyebilir. Her sayıya tek bir sahip atayın.
Gereksinimlerin genel durumunu belirlemek için gereksinim sorunlarının durumunu izleyin.
Daha fazla bilgi için Bölüm 27'ye bakın.

## Slide 62: Gereksinim izlenebilirlik matrisini koruyun
Her işlevsel gereksinimi, onu uygulayan tasarım ve kod öğelerine ve onu doğrulayan testlere bağlayan bir dizi bağlantı oluşturmak genellikle değerlidir ve bazen gereklidir.
Böyle bir gereksinim izlenebilirlik matrisi, tüm gereksinimlerin uygulandığını ve doğrulandığını doğrulamak için yararlıdır.
Bir gereksinimin değiştirilmesi gerektiğinde bakım sırasında da kullanışlıdır.
Gereksinim izlenebilirlik matrisi, işlevsel gereksinimleri türetildiği üst düzey gereksinimlere ve diğer ilgili gereksinimlere de bağlayabilir.
Bu matrisi geliştirme sırasında doldurun, sonunda değil.
Araç desteği, en küçük projeler dışında hepsi için gereklidir.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 29, "Gereksinim zincirindeki bağlantılar".

## Slide 63: Bir gereksinim yönetimi aracı kullanın
Ticari gereksinim yönetimi araçları, çeşitli gereksinim türlerini bir veritabanında saklamanıza olanak tanır.
Bu tür araçlar, bu bölümde açıklanan diğer gereksinim yönetimi uygulamalarının birçoğunu uygulamanıza ve otomatikleştirmenize yardımcı olur.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 30, "Gereksinim mühendisliği için araçlar".

## Slide 64: İyi uygulamalar: Bilgi
Çeşitli ekip üyeleri, belirli bir projede iş analisti rolünü üstlenebilir, ancak çok az yazılım uygulayıcısı, gereksinim mühendisliği konusunda resmi eğitim alır.
İş analizi, kendi bilgi birikimiyle uzmanlaşmış ve zorlu bir roldür (IIBA 2009).
Tüm teknik disiplinlerde olduğu gibi, deneyimin yerini hiçbir şey tutamaz.
Tüm insanların gereksinim mühendisliğinin yoğun iletişim gerektiren görevlerinde içgüdüsel olarak yetkin olmasını beklemek makul değildir.
Eğitim, analist olarak görev yapanların yeterliliğini ve rahatlık düzeyini artırabilir, ancak kişilerarası becerilerin eksikliğini veya role ilgi eksikliğini telafi edemez.

## Slide 65: İş analistlerini eğitin
BA görevlerini yerine getirecek tüm ekip üyeleri, “iş analisti” iş unvanına sahip olsun ya da olmasın, gereksinim mühendisliği eğitimi almalıdır.
İş analisti uzmanları, BA'ların tipik olarak gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerde birkaç günlük eğitime ihtiyaç duyar.
Bu onlara kendi deneyimlerini ve ileri eğitimlerini geliştirmeleri için sağlam bir temel sağlayacaktır.
Tekniklerden oluşan kapsamlı bir araç kitine sahip olmanın yanı sıra, yetenekli analist sabırlıdır ve iyi organize olmuştur, etkili kişilerarası ve iletişim becerilerine sahiptir ve uygulama alanını anlar.
Bu önemli rol hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 4, “İş analisti”ne bakın.

## Slide 66: Paydaşları gereksinimler hakkında eğitin
En etkili gereksinimler eğitim sınıfları, yalnızca BA'ları değil, birden çok proje işlevsel alanını kapsayan bir izleyici kitlesine sahiptir.
Yazılım geliştirmeye katılacak kullanıcılar, terminolojiyi, temel kavramları ve uygulamaları ve bunun proje başarısına neden bu kadar önemli bir katkı sağladığını anlamak için gereksinimler hakkında bir veya iki günlük eğitim almalıdır.
Geliştirme yöneticileri ve müşteri yöneticileri de bu bilgiyi yararlı bulacaktır.
Yazılım gereksinimleriyle ilgili bir ders için çeşitli paydaşları bir araya getirmek, etkili bir ekip oluşturma etkinliği olabilir.
Tüm taraflar, meslektaşlarının karşılaştığı zorlukları ve tüm ekibin başarılı olması için katılımcıların birbirlerinden beklentilerini daha iyi anlayacaktır.
Gereksinimler derslerimize katılan bazı kullanıcılar, yazılım geliştiricilere daha fazla sempati duyduklarını söylediler.

## Slide 67: Geliştiricileri uygulama alanı hakkında eğitin
Geliştiricilere uygulama alanıyla ilgili temel bir anlayış kazandırmaya yardımcı olmak için müşterinin ticari faaliyetleri, terminolojisi ve yaratılan ürünle ilgili hedefler hakkında bir seminer düzenleyin.
Bu, kafa karışıklığını, yanlış iletişimi ve ileride yeniden çalışmayı azaltabilir.
Geliştiricilerin, işlerini nasıl gerçekleştirdiklerini görmek için kullanıcılara eşlik ettiği "Hayatın içinde bir gün" deneyimleri, sağlam yatırımlardır.
Ayrıca, jargonu çevirmek ve iş kavramlarını açıklamak için her geliştiriciyi proje süresince bir "kullanıcı arkadaşı" ile eşleştirebilirsiniz.
Ürün şampiyonu, Bölüm 6'da açıklandığı gibi bu rolü oynayabilir.

## Slide 68: Bir gereksinim mühendisliği süreci tanımlayın
Gereksinimleri ortaya çıkarmak, analiz etmek, belirlemek, doğrulamak ve yönetmek için kuruluşunuzun izlediği adımları belgeleyin.
Temel adımların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin rehberlik sağlamak, analistlerin sürekli olarak iyi bir iş çıkarmasına yardımcı olacaktır.
Ayrıca, her projenin gereksinim geliştirme ve yönetim görevlerini, zamanlamasını ve gerekli kaynakları planlamayı kolaylaştıracaktır.
Proje yöneticisi, gereksinim faaliyetlerini proje planına ayrı görevler olarak dahil etmelidir.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 31, "Gereksinim süreçlerinizi iyileştirme".

## Slide 69: Bir sözlük oluşturun
Uygulama alanından özel terimleri tanımlayan bir sözlük, yanlış anlamaları en aza indirecektir.
Eşanlamlıları, kısaltmaları veya kısaltmaları, birden çok anlama gelebilecek terimleri ve hem alana özgü hem de günlük anlamları olan terimleri dahil edin.
Bir sözlük, kurumsal düzeyde yeniden kullanılabilir bir varlık olabilir.
Bir sözlük geliştirmek, yeni ekip üyeleri için bir etkinlik olabilir, çünkü alışılmadık terminoloji yüzünden kafası en çok karışanlar onlardır.
Sözlük hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 10'a bakın.

## Slide 70: İyi uygulamalar: Proje yönetimi
Yazılım proje yönetimi yaklaşımları, bir projenin gereksinim süreçleriyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır.
Proje yöneticisi, proje programlarını, kaynaklarını ve taahhütlerini uygulanacak gereksinimlere dayandırmalıdır.
Alternatif bir strateji, ekibin sabit süreli bir yinelemeye sığdırabilecekleri işin kapsamını tahmin etmesi için zaman çerçevesi geliştirme döngüleridir.
Çevik geliştirme projelerinin benimsediği yaklaşım budur.
Kapsam, program dahilinde tartışılabilir olarak kabul edilir.
Bu, kapsam kaymasını "kapsam seçimine" dönüştürür; ürün sahibi istediği her şeyi isteyebilir, ancak buna öncelik vermelidir ve ekip, süreleri dolduğunda geliştirmeyi bırakır.
Ardından ekip, kalan gereksinimler için sonraki bir sürümü planlar.

## Slide 71: Uygun bir yazılım geliştirme yaşam döngüsü seçin
Kuruluşunuz, çeşitli proje türleri ve farklı gereksinim belirsizliği dereceleri için uygun olan birkaç geliştirme yaşam döngüsü tanımlamalıdır (Boehm ve Turner 2004).
Her proje yöneticisi, projesine en uygun yaşam döngüsünü seçmeli ve uyarlamalıdır.
Yaşam döngüsü tanımlarınıza gereksinim etkinliklerini dahil edin.
Mümkün olduğunda, yararlı yazılımları müşteriye olabildiğince erken teslim edebilmeniz için işlevsellik kümelerini aşamalı olarak belirleyin ve uygulayın (Larman 2004; Schwaber 2004; Leffingwell 2011).

## Slide 72: Plan gereksinimleri yaklaşımı
Her proje ekibi, gereksinim geliştirme ve yönetim faaliyetlerini nasıl ele alacağını planlamalıdır.
Ortaya çıkarma planı, en uygun teknikleri kullanarak projenin doğru aşamalarında uygun paydaşları belirlemenize ve onlardan girdi almanıza yardımcı olur.
BA ve proje yöneticisi, gereksinim mühendisliği ile ilgili görevlerin ve çıktıların proje yönetim planında görünmesini sağlamak için birlikte çalışmalıdır.
Daha fazla bilgi için Bölüm 7'ye bakın.

## Slide 73: Gereksinim çabasını tahmin etme
Paydaşlar genellikle bir proje için gereksinimleri geliştirmenin ne kadar süreceğini ve toplam çabalarının yüzde kaçının gereksinim geliştirme ve yönetimine ayrılması gerektiğini bilmek isterler.
Doğal olarak, bu birçok faktöre bağlıdır.
Gereksinimlerin geliştirme için sağlam bir temel oluşturmasını sağlamak için ortalamadan daha fazla veya daha az zaman harcamanız gerektiğini gösteren faktörleri göz önünde bulundurun (Wiegers 2006).
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 19, "Gereksinimlerin ötesinde geliştirme".

## Slide 74: Proje planlarını gereksinimlere göre temel alın
Kapsam ve ayrıntılı gereksinimler netleştikçe projeniz için yinelemeli olarak planlar ve çizelgeler geliştirin.
İlk ürün vizyonu ve proje kapsamından kullanıcı gereksinimlerini geliştirmek için gereken çabayı tahmin ederek başlayın.
Bulanık gereksinimlere dayalı erken maliyet ve program tahminleri oldukça belirsiz olacaktır, ancak gereksinimleri anlamanız geliştikçe tahminleri iyileştirebilirsiniz.
Çevik projelerde, yinelemelerin zaman sınırlı doğası, planlamanın kapsamın sabit zaman çizelgesine ve kaynak kısıtlamalarına uyacak şekilde ayarlanmasını içerdiği anlamına gelir.
Daha fazla bilgi için Bölüm 19, "Gereksinimlerin ötesinde geliştirme" ve Bölüm 20, "Çevik projeler"e bakın.

## Slide 75: Gereksinimleri belirle karar vericiler
Yazılım geliştirme birçok karar vermeyi içerir.
Çakışan kullanıcı girdileri çözülmeli, ticari paket bileşenleri seçilmeli, değişiklik talepleri değerlendirilmeli ve böyle devam eder.
Pek çok karar, gereksinim konularını içerdiğinden, proje ekibinin, tercihen ilk önemli kararlarıyla yüzleşmeden önce, karar vericilerin gereksinimleri belirlemesi ve yetkilendirmesi önemlidir.
Daha fazla bilgi için Bölüm 2'ye bakın.

## Slide 76: Gereksinimler değiştiğinde proje taahhütlerini yeniden müzakere edin
Bir proje ekibi, belirli bir program ve bütçe dahilinde belirli gereksinimleri yerine getirme taahhüdünde bulunur.
Yeni gereksinimleri projeye dahil ederken, mevcut kaynaklarla mevcut taahhütleri yerine getirip getiremeyeceğinizi değerlendirin.
Değilse, proje gerçeklerini yönetime iletin ve yeni, gerçekçi bir şekilde ulaşılabilir taahhütler üzerinde pazarlık yapın (Wiegers 2007; Fisher, Ury ve Patton 2011).
Ayrıca, gereksinimler belirsiz başlangıçlarından net, doğrulanmış gereksinimlere doğru ilk uygulama tahminleriyle geliştikçe taahhütleri yeniden müzakere etmeniz gerekebilir.

## Slide 77: Gereksinimlerle ilgili riskleri analiz edin, belgeleyin ve yönetin
Beklenmedik olaylar ve koşullar, hazırlıksız bir projeye zarar verebilir.
Projenin risk yönetimi faaliyetlerinin bir parçası olarak gereksinimlerle ilgili riskleri belirleyin ve belgeleyin.
Bu riskleri azaltmak veya önlemek için beyin fırtınası yaklaşımları, azaltma eylemlerini uygulayın ve bunların ilerlemesini ve etkinliğini izleyin.
Daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 32, “Yazılım gereksinimleri ve risk yönetimi”.

## Slide 78: Gereksinimler için harcanan çabayı takip edin
Gelecekteki projelerde gereksinim çalışmaları için gereken kaynakları tahmin etme becerinizi geliştirmek için, ekibinizin gereksinim geliştirme ve yönetim faaliyetleri için harcadığı çabayı kaydedin (Wiegers 2006).
Gereksinim mühendisliğine yaptığınız yatırımın geri dönüşünü değerlendirmeye yardımcı olması için gereksinim faaliyetlerinizin proje üzerindeki etkisini izleyin.
Daha fazla bilgi için Bölüm 27'ye bakın.

## Slide 79: Diğer projelerdeki gerekliliklerle ilgili öğrenilen dersleri gözden geçirin
Öğrenen bir organizasyon, tamamlanmış projelerden veya mevcut projenin önceki yinelemelerinden öğrenilen dersleri toplamak için periyodik retrospektifler yürütür (Kerth 2001; Derby ve Larsen 2006; Wiegers 2007).
Önceki gereksinim deneyimlerinden çıkarılan dersleri incelemek, proje yöneticilerinin ve iş analistlerinin gelecekte daha güvenli bir yol izlemelerine yardımcı olabilir.

## Slide 80: Yeni uygulamalara başlarken
Tablo 3-2, bu bölümde açıklanan gereksinim mühendisliği iyi uygulamalarını, çoğu projeye sağlayabilecekleri göreli değere ve göreli uygulama zorluklarına göre gruplandırır.
Bu sınıflandırmalar mutlak değildir; deneyimleriniz farklı olabilir.
Tüm uygulamalar faydalı olabilse de, proje başarısı üzerinde etkisi yüksek olan ve uygulanması nispeten kolay olan uygulamalarla başlayabilirsiniz.

## Slide 82
Tüm bu teknikleri bir sonraki projenizde uygulamaya çalışmayın.
Bunun yerine, bu iyi uygulamaları gereksinimler araç setiniz için yeni öğeler olarak düşünün.
Projeniz geliştirme döngüsünün neresinde olursa olsun, değişiklik yönetimi ile ilgili olanlar gibi belirli uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz.
Ortaya çıkarma uygulamaları, bir sonraki projeye veya yinelemeye başladığınızda daha faydalı olacaktır.
Yine de diğerleri mevcut projenize, kuruluş kültürünüze veya kaynak kullanılabilirliğinize uymayabilir.
Bölüm 31 ve Ek A, kuruluşunuzun mevcut gereksinim mühendisliği uygulamalarını değerlendirmenin yollarını açıklar.
Bölüm 31, bu bölümde açıklanan uygulamalara dayalı olarak gereksinimler sürecinizde seçilen iyileştirmeleri uygulamak için bir yol haritası tasarlamanıza yardımcı olacaktır.
Daha iyi uygulamaların pilot uygulamasını, devreye alınmasını ve benimsenmesini kolaylaştırmak için değişim liderliğine güvenerek, yeni gereksinim tekniklerinin benimsenmesini kuruluşunuzun yazılım süreci iyileştirme faaliyetlerine dahil edin.
Geliştirme ekiplerinizden her birinin her fırsatta yeni ve daha iyi bir şey denediğinden emin olun.